MIZAN FINANCE v2.0

Activity-Based Costing System

Arxitektura kompaniyasi uchun moliyaviy hisob-kitob tizimi

_______________________________________________

MIZAN Architecture | Toshkent, O‘zbekiston

Texnologiya: Flask + SQLite (offline lokal dastur)

Ma‘lumot manbai: NIZAM CRM (task.mizanarchitect.uz)

2026-yil, Aprel

Ushbu hujjat MIZAN Finance dasturining to‘liq mantig‘ini,

formulalarini va ma‘lumotlar oqimini tushuntiradi.

# 1. TIZIM HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA

MIZAN Finance — bu arxitektura kompaniyasi uchun maxsus ishlab chiqilgan Activity-Based Costing (ABC) moliyaviy tizimi. Tizimning asosiy vazifasi: kompaniyaning BARCHA xarajatlarini (maosh, soliq, texnika, litsenziya, overhead) soatbay narxga aylantirish va har bir loyihaning real tannarxini hisoblash.

Metodologiya: Activity-Based Costing (ABC) — xarajatlarni faoliyat (soat) bo‘yicha taqsimlash

Ma‘lumot manbai: NIZAM CRM (task.mizanarchitect.uz) — HH:MM formatda vaqt hisobi

Texnologiya: Python Flask + SQLite (oflayn lokal dastur, internet talab qilinmaydi)

Asosiy valyuta: UZS (O‘zbek so‘mi), ikkilamchi: USD

### Asosiy Tamoyil

Loyiha tannarxi = ∑(Xodim soatlari × Soat narxi) × Risk koeffitsienti

Bu yerda Soat narxi ichiga BARCHA xarajatlar kiritilgan: maosh, soliq, admin ulushi, texnika amortizatsiyasi, litsenziya, overhead.

# 2. MA‘LUMOTLAR OQIMI (Formula Zanjiri)

Tizim sahifalari bir-biriga zanjir bo‘lib bog‘langan. Har bir sahifa keyingi sahifaga ma‘lumot beradi:

| # | Sahifa | Vazifasi |
| --- | --- | --- |
| 05 | Settings | Markaziy sozlamalar: USD kursi, soliq stavkasi, JSSM, ish soatlari, billing parametrlari |
| 03 | Maosh | Xodimlar ro‘yxati, maosh tarixi, soliq va JSSM hisoblash |
| 06 | Texnika + Litsenziya | Shaxsiy va umumiy texnika amortizatsiyasi, dasturiy litsenziyalar |
| 07 | Soat narxi | Cost Rate va Billing Rate hisoblash (ABC metodologiyasi) |
| 04 | Proekt vaqt | NIZAM CRM dan import qilingan soatlar → loyiha tannarxi |
| 01 | Tashqi aylanma | Shartnoma tushumlari, outsourcing, material xaridlari |
| 02 | Ichki aylanma | Maosh to‘lovlari, ijara, kommunal, overhead to‘lovlari |
| 08 | Byudjet | MIZAN xarajat + outsourcing vs tushum = foyda/zarar |
| 09 | Dashboard | KPI ko‘rsatkichlar: utilization, o‘rtacha narx, jami foyda |
| 10 | KPI | Har bir xodim samaradorligi: soat, revenue, margin |
| $$ | Pricing Engine | Yangi loyiha narxini hisoblash: min/target/premium |
| CF | Cash Flow | Oylik tushum vs xarajat, running balance |

MUHIM: Agar 05-Settings dagi USD kursi o‘zgarsa — BARCHA narxlar avtomatik qayta hisoblanadi.

# 3. ASOSIY FORMULALAR

## 3.1. Soat Narxi Hisoblash (07-Soat narxi)

Har bir xodim uchun ikki xil narx hisoblanadi:

A) Cost Rate (tannarx — kompaniyaga qancha turadi):

Cost Rate = Total Monthly / WORK_HOURS (176)

B) Billing Rate (mijozga qancha narx qo‘yiladi):

Billing Rate = (Total Monthly / EFFECTIVE_HOURS) × BILLING_MULTIPLIER

Billing Rate = (Total Monthly / 132) × 1.5

Total Monthly tarkibi:

Total Monthly = Maosh + Premiya + Soliq + JSSM

+ Admin ulushi (proporsional)

+ Shaxsiy texnika amortizatsiyasi

+ Shaxsiy litsenziya (yillik/12)

+ Umumiy texnika ulushi (proporsional)

+ Overhead ulushi (proporsional)

| Parametr | Qiymat va izoh |
| --- | --- |
| WORK_HOURS | 176 soat/oy (22 kun × 8 soat) — nazariy to‘liq vaqt |
| EFFECTIVE_HOURS | 132 soat/oy — real billable vaqt (yig‘ilish, dam olish olib tashlangan) |
| BILLING_MULTIPLIER | 1.5x — foyda marjasi koeffitsienti |
| Soliq stavkasi | 12% (O‘zbekiston soliq stavkasi) |
| JSSM stavkasi | 12% (Jamg‘arma ijtimoiy sug‘urta markazi) |

Misol: Farxod (Architecture Owner)

Maosh: 18,000,000 + Premiya: 3,000,000 = 21,000,000 UZS

Soliq: 21M × 12% = 2,520,000

JSSM:  21M × 12% = 2,520,000

Admin ulushi: ~2,500,000 (proporsional)

Shaxsiy texnika: 25M/36 + 8M/48 = ~861,000

Litsenziya: ~350,000/oy

Umumiy texnika: ~300,000 (proporsional)

Overhead: ~3,500,000 (proporsional)

JAMI OYLIK: ~33,551,000 UZS

Cost Rate  = 33,551,000 / 176 = ~190,630 UZS/soat

Billing Rate = (33,551,000 / 132) × 1.5 = ~381,261 UZS/soat

## 3.2. Proporsional Taqsimot (Activity-Based)

Admin xarajatlar, overhead va umumiy texnika xodimlar o‘rtasida TENG emas, balki SOATGA PROPORSIONAL taqsimlanadi. Ko‘p ishlagan xodim — ko‘proq yuk ko‘taradi.

Formula:

Xodim ulushi = Jami xarajat × (Xodim soatlari / Jami soatlar)

Misol:

Jami admin xarajat: 50,000,000 UZS

Jami billable soatlar: 17,200 soat

Ibrohim: 1,208 soat → ulushi = 50M × (1208/17200) = 3,511,628 UZS

Abbos:      11 soat → ulushi = 50M × (11/17200)   =    31,977 UZS

Bu adolatli: Ibrohim 100x ko‘p ishlagan — shuning uchun admin yukni 100x ko‘p ko‘taradi.

## 3.3. Texnika Amortizatsiyasi

Texnika 2 turga bo‘linadi:

A) Shaxsiy texnika (kompyuter, monitor — xodimga biriktirilgan):

Oylik amortizatsiya = Narx / Muddat(oy)

Masalan: Dell Precision 25,000,000 / 36 oy = 694,444 UZS/oy

B) Umumiy texnika (printer, server, NAS — hammaga):

Jami oylik = ∑(narx / muddat)

Xodim ulushi = Jami oylik × (xodim_soatlari / jami_soatlar)

## 3.4. Dasturiy Litsenziyalar

Litsenziyalar shaxsiy (Named) va umumiy (Floating) turga bo‘linadi:

Oylik litsenziya = Yillik narx / 12

Masalan: Autodesk Revit $400/yil = $33.3/oy × 12,850 = ~428,000 UZS/oy

Shaxsiy litsenziya to‘g‘ridan-to‘g‘ri xodimning soat narxiga qo‘shiladi. Umumiy litsenziyalar overhead orqali taqsimlanadi.

## 3.5. Risk Scoring Matritsasi

Har bir loyiha 4 ta omilga qarab baholanadi:

| Omil | Vazn | Past (1) | O‘rta (2) | Yuqori (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muddat | 30% | >8 oy | 4-8 oy | <4 oy |
| Mijoz | 25% | Doimiy | Yangi | Davlat |
| Murakkablik | 25% | Oddiy | O‘rta | Yuqori |
| Valyuta | 20% | UZS | USD | KGS/EUR |

Weighted Score = Muddat×0.30 + Mijoz×0.25 + Murakkablik×0.25 + Valyuta×0.20

Risk Koeffitsienti = 1 + (Weighted Score - 1) × 0.15

Misol: 6 oy muddat, yangi mijoz, o‘rta murakkablik, UZS

Score = 2×0.30 + 2×0.25 + 2×0.25 + 1×0.20 = 1.80

Risk koeff = 1 + (1.80 - 1) × 0.15 = 1.12

## 3.6. Loyiha Tannarxi Hisoblash (08-Byudjet)

MIZAN xarajat = ∑(Xodim soatlari × Cost Rate) × Risk koeff

Billing qiymati = ∑(Xodim soatlari × Billing Rate) × Risk koeff

Jami xarajat = MIZAN xarajat + Outsourcing + Material

Foyda = Shartnoma tushumi - Jami xarajat

Margin = Foyda / Tushum × 100%

## 3.7. Pricing Engine (Narxlash Kalkulyatori)

Yangi loyiha uchun 3 darajali narx taklifi:

Minimum = MIZAN xarajat + Outsourcing + Material

Target  = Minimum / (1 - Target Margin)

Target Margin = 50% (sozlamalarda)

Masalan: 100M / (1 - 0.50) = 200M UZS

Premium = Target × 1.2 (20% qo‘shimcha)

## 3.8. Cash Flow (Pul Oqimi)

Net Cash Flow = Tushum - (Maosh + Overhead + Tashqi xarajat + Ichki xarajat)

Running Balance = Oldingi balans + Joriy oy net cash flow

# 4. MA‘LUMOTLAR BAZASI STRUKTURASI

SQLite database 11 ta asosiy jadvaldan iborat:

| Jadval | Vazifasi va asosiy ustunlar |
| --- | --- |
| settings | Markaziy sozlamalar: key, value, label, unit (usd_rate, work_hours, effective_hours, billing_multiplier, tax_rate, social_rate...) |
| exchange_rates | Valyuta kurslari tarixi: date, rate (eng yaqin sanani oladi) |
| staff | Xodimlar: name, role, department, staff_type (production/admin), is_active |
| salary_history | Maosh tarixi: staff_id, base_salary, premium, start_date, end_date (NULL = joriy) |
| personal_equipment | Shaxsiy texnika: name, staff_id, price, lifespan_months (amortizatsiya = price/months) |
| general_equipment | Umumiy texnika: name, quantity, price, lifespan_months (proporsional taqsimot) |
| personal_licenses | Litsenziyalar: name, staff_id, annual_cost, license_type (named/floating) |
| overhead | Doimiy xarajatlar: name, monthly_amount (ijara, kommunal, internet, ovqat...) |
| projects | Loyihalar: name, client, risk_coefficient, risk_score, contract_amount, currency, status |
| project_hours | Soatlar: project_id, staff_id, hours, period, source (NIZAM CRM dan import) |
| external_transactions | Tashqi (01): tushum, outsourcing, material, yakuniy_hisob — project_id bilan bog‘liq |
| internal_transactions | Ichki (02): maosh, ijara, kommunal, transport — umumiy ofis xarajatlari |

# 5. BUXGALTERIYA — UMUMIY KIRITISH OYNASI

Bitta sahifadan BARCHA ma‘lumotlarni kiritish imkoniyati. Hisobchi faqat bo‘limni tanlaydi — tizim ma‘lumotni to‘g‘ri jadvalga avtomatik joylashtiradi.

| # | Bo‘lim | Nima kiritiladi | Qayerga yoziladi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pul aylanmasi | Tushum, outsourcing, material, maosh, ijara va boshqa to‘lovlar | KIRISH → external_transactions (01) CHIQISH → internal_transactions (02) |
| 2 | Xodim/Maosh | Yangi xodim qo‘shish yoki mavjud xodim maoshini o‘zgartirish | staff + salary_history jadvallari |
| 3 | Texnika | Shaxsiy (kompyuter, monitor) yoki umumiy (printer, server) texnika | personal_equipment / general_equipment |
| 4 | Litsenziya | Dasturiy litsenziyalar (Revit, AutoCAD, 3ds Max, V-Ray...) | personal_licenses jadvaliga |
| 5 | Overhead | Yangi doimiy xarajat qo‘shish yoki mavjudini o‘zgartirish | overhead jadvaliga |
| 6 | Valyuta kurs | USD/UZS kursini kiritish (sana va qiymat) | exchange_rates jadvaliga |

# 6. XODIM TURLARI VA TAQSIMOT

Production (ishchi) xodimlar: to‘g‘ridan-to‘g‘ri loyihalarda ishlaydi. Ular uchun soat narxi hisoblanadi va loyiha tannarxiga qo‘shiladi. Masalan: arxitektor, BIM mutaxassis, 3D vizualizator, muhandis.

Admin xodimlar: HR, PM, IT, buxgalter — loyihada bevosita ishlamaydi. Ularning maosh xarajati barcha production xodimlar o‘rtasida soatga proporsional taqsimlanadi.

Bu degani: agar kompaniyada 3 ta admin xodim bor va ularning jami xarajati oyiga 50M UZS bo‘lsa — bu 50M UZS ko‘p ishlagan xodimlarga ko‘proq yuklanadi.

# 7. NIZAM CRM IMPORT JARAYONI

NIZAM CRM (task.mizanarchitect.uz) dan export qilingan table.xlsx fayli import qilinadi. Jarayon:

- Fayldan xodim ismlari va loyiha nomlari o‘qiladi

- NIZAM_MAP orqali xodim ismlari ichki formatlarga o‘giriladi (FARHOD INAGAMOV → Farxod)

- NON_BILLABLE ro‘yxati tekshiriladi (office, HR, tashkiliy — loyiha emas)

- HH:MM formatdagi soatlar decimal ga o‘giriladi (2:30 → 2.5)

- Ma‘lumot projects va project_hours jadvallariga yoziladi

- DEFAULT_SALARIES dan xodim maoshlari, PERSONAL_EQUIPMENT, PERSONAL_LICENSES va GENERAL_EQUIPMENT dan texnika/litsenziya ma‘lumotlari ham import qilinadi

# 8. KPI HISOBLASH FORMULALARI

| KPI | Formula |
| --- | --- |
| Utilization | Haqiqiy soatlar / (10 oy × EFFECTIVE_HOURS) × 100% |
| Cost Value | Jami soatlar × Cost Rate — kompaniyaga qancha turdi |
| Revenue Value | Jami soatlar × Billing Rate — mijozdan qancha olinishi kerak |
| Net Margin | Revenue Value - Cost Value — xodim qancha foyda keltirdi |
| O‘rtacha soat/loyiha | Jami soatlar / Loyihalar soni |

# 9. DASHBOARD KO‘RSATKICHLARI

| Ko‘rsatkich | Hisoblash |
| --- | --- |
| Jami proektlar | Billable loyihalar soni |
| Jami billable soatlar | Barcha xodimlarning barcha loyihalardagi soatlari yig‘indisi |
| Utilization | Jami soatlar / (Production xodimlar × 10 oy × 176) × 100% |
| Cost Rate (o‘rtacha) | Barcha production xodimlar cost rate o‘rtachasi |
| Billing Rate (o‘rtacha) | Barcha production xodimlar billing rate o‘rtachasi |
| Jami MIZAN varaqt | Barcha loyihalar MIZAN xarajatlari yig‘indisi |
| Jami foyda/zarar | Jami tushum - Jami MIZAN xarajat |

# 10. DASTUR FAYLLARI

| Fayl | Vazifasi |
| --- | --- |
| app.py | Flask web-server: 17 ta sahifa (route), HTML shablonlar, forma ishlov berish. Buxgalteriya sahifasi 6 ta JavaScript tab bilan ishlaydi. |
| database.py | SQLite database schema, init, va barcha hisoblash funksiyalari: calculate_hourly_rate(), calculate_project_cost(), pricing_estimate(), get_cash_flow_by_month(), get_dashboard_data(), get_staff_kpi() |
| import_nizam.py | NIZAM CRM dan table.xlsx import, NIZAM_MAP (ism moslashtirish), DEFAULT_SALARIES, PERSONAL_EQUIPMENT (28 ta), PERSONAL_LICENSES (35 ta), GENERAL_EQUIPMENT (8 ta) |
| mizan_finance.db | SQLite database fayli (dastur ishga tushganda avtomatik yaratiladi) |

# 11. XULOSA

MIZAN Finance v2.0 tizimi arxitektura kompaniyasi uchun to‘liq ABC moliyaviy hisob-kitob tizimi hisoblanadi. Tizimning kuchli tomoni shundaki, u NIZAM CRM dan real vaqt ma‘lumotlarini oladi va barcha xarajatlarni (maosh, soliq, admin, texnika, litsenziya, overhead) har bir xodimning soat narxiga proporsional taqsimlaydi.

Bu tizim orqali kompaniya rahbari quyidagilarni aniq bilishi mumkin:

- Har bir xodim kompaniyaga soatiga qancha turadi (Cost Rate)

- Mijozga qancha narx qo‘yish kerak (Billing Rate)

- Har bir loyihaning real tannarxi va foyda/zarar holati

- Yangi loyiha uchun minimum, target va premium narx

- Oylik pul oqimi va kompaniya moliyaviy holati

- Har bir xodimning samaradorligi va kompaniyaga qo‘shgan qiymati