# MIZAN Finance v4.0

Foydalanuvchi qo'llanmasi va tizim sharhi

Mizan Architecture, Toshkent  |  Sana: 2026-04-29

# Bir gapda

Mizan Arxitektura kompaniyasi uchun maxsus yozilgan Activity-Based Costing (ABC) ichki moliyaviy boshqaruv tizimi. Asl maqsadi: kompaniyaning HAR XIL xarajatini (maosh, soliq, texnika, litsenziya, ofis xarajati) soatbay narxga aylantirish va shu asosda har bir loyihaning haqiqiy tannarxini va mijozga to'lanishi kerak bo'lgan minimal narxni hisoblash.

Texnologiya: Flask + SQLite, lokal offline app, internet talab qilmaydi.

Ma'lumot manbai: NIZAM CRM (task.mizanarchitect.uz) — vaqt hisobi.

# Asosiy tamoyil — Activity-Based Costing (ABC)

Loyiha tannarxi = ∑(Xodim soatlari × Soat narxi) × Risk koeffitsienti

"Soat narxi" oddiy maoshdan emas — u shu xodimning kompaniyaga haqiqatan ham qancha turishini ifodalaydi: maosh + soliq + JSSM + admin ulushi + texnika amortizatsiyasi + litsenziya + overhead. Bu sondan kelib chiqib, mijozga 1.5x–2x markup bilan billing rate beriladi.

## Asosiy formula

Cost Rate     = Jami oylik xarajat / 151 soat
Billing Rate  = Cost Rate × 2.0  (markup)
Available 151 = (365 − 104 dam − 14 bayram − 20 ta'til) / 12 × 8

# Ma'lumotlar zanjiri (Formula Chain)

05-Settings  →  03-Maosh  →  06-Texnika+Litsenziya  →  07-Soat narxi
                                                              ↓
09-Dashboard ← 08-Byudjet ← 04-Proekt vaqt
                              ↓
                          CFO Panel

Muhim qoida: 05-Settings da USD kursi yoki markup koeffitsienti o'zgarsa → BARCHA narxlar avtomatik qayta hisoblanadi.

# 16 ta sahifa — qaysi nima qiladi

## Boshqaruv (Data Entry)

| Sahifa | Vazifa |
| --- | --- |
| Ma'lumotlar bazasi (/accounting) | YAGONA KIRITISH OYNASI — 7 tab: Pul aylanmasi, Proekt, Xodim/Maosh, Texnika, Litsenziya, Overhead, Valyuta kursi, Qarz oldi-berdi |

## Ma'lumotlar (read-only ko'rinishlar)

| Sahifa | Vazifa |
| --- | --- |
| Dashboard (/) | Bosh sahifa — moliyaviy ko'rsatkichlar, top loyihalar, KPI |
| Xodimlar & Maosh (/staff) | 23 xodim ro'yxati maosh + soliq + JSSM + JAMI bilan |
| Soat narxi (/hourly) | ENGINE — har xodim Cost Rate + Billing Rate |
| Texnika & Litsenziya (/equipment) | Shaxsiy + umumiy texnika, litsenziyalar, overhead |
| Proektlar & Vaqt (/projects) | Loyihalar va xodimlar soatlari |
| Proekt Byudjet (/budget) | PLAN vs FAKT taqqoslash, margin % |
| Xodimlar KPI (/kpi) | Har xodim: utilization, revenue, profit |

## Moliya

| Sahifa | Vazifa |
| --- | --- |
| Pricing Engine (/pricing) | Yangi loyiha narxini hisoblash kalkulyatori — risk + xodimlar + soatlar → tannarx + minimal billing |
| Cash Flow (/cashflow) | Faqat haqiqiy pul harakatlari (oylik) |
| Oldi-Berdi (/loans) | Qarz olish/berish — kreditorlik/debitorlik |
| Tashqi aylanma (/external) | Mijoz tushumlari, outsourcing xarajatlari |
| Ichki aylanma (/internal) | Ofis, maosh, overhead xarajatlari |

## Sozlamalar

| Sahifa | Vazifa |
| --- | --- |
| Settings (/settings) | Markaziy parametrlar: USD kurs, markup, soliq, ish kunlari |
| NIZAM Import (/import) | NIZAM CRM dan table.xlsx import qilish |
| Excel Export (/export) | Hammasini bitta xlsx ga yuklab olish |

# Foydalanish instruksiyasi (workflow)

## 1-bosqich: Dastlabki sozlash (1 marta)

Settings sahifasiga kiring → USD kursi, markup koeffitsienti (2.0), target marja, soliq foizi (12%), JSSM (12%) ni tekshiring/o'zgartiring.

Ma'lumotlar bazasi → Xodim/Maosh tabidan har xodimning maosh + premiyasini kiriting. (23 xodim avval seed bilan kiritilgan, lekin maosh raqamlarini yangilash kerak.)

Ma'lumotlar bazasi → Texnika tabidan kompaniyada bor texnikani kiriting (laptop, monitor) + amortizatsiya muddati.

Ma'lumotlar bazasi → Litsenziya tabidan dasturiy litsenziyalarni (Revit, AutoCAD, Adobe) yillik narx bilan kiriting.

Ma'lumotlar bazasi → Overhead tabidan ofis ijarasi, kommunal, internet kabi doimiy xarajatlarni kiriting.

## 2-bosqich: Vaqt ma'lumotini import qilish (har oy)

NIZAM CRM dan table.xlsx ni eksport qiling.

NIZAM Import sahifasiga kiring → faylni yuklang → "Import qilish" ni bosing.

Tizim 22 NIZAM xodim nomini avtomatik V8 nomlariga maplash qiladi (mapping import_nizam.py da kodlangan).

Import natijasini Dashboard ko'rsatadi.

## 3-bosqich: Soat narxini ko'rish

Soat narxi sahifasiga o'ting.

Har xodim uchun Cost Rate va Billing Rate avtomatik hisoblanadi:

Total Monthly = Maosh + Premiya + Soliq + JSSM + Admin ulushi
                + Texnika + Litsenziya + Umumiy texnika + Overhead
Cost Rate     = Total Monthly / 151
Billing Rate  = Cost Rate × 2.0

## 4-bosqich: Yangi loyihaga narx qo'yish

Pricing Engine sahifasiga kiring.

Har xodim uchun prognoz soatlarni kiriting.

Risk parametrlarni belgilang: muddat (4–8 oy), mijoz turi, murakkablik, valyuta.

Tashqi outsourcing va material xarajatlarini kiriting.

"Narxni hisoblash" ni bosing → tizim tannarx + minimal billing + risk koeffitsientini chiqaradi.

Agar xohlasangiz, "Plan ga saqlash" — bu ma'lumot Budget sahifasi uchun "frozen plan" bo'lib qoladi.

## 5-bosqich: Loyihani boshqarish

Har oy NIZAM ma'lumotini import qiling (qadam 2).

Proekt Byudjet sahifasiga kiring → har loyiha bo'yicha PLAN vs FAKT ko'rinadi:

Plan: pricing-da kiritilgan ma'lumot (frozen)

Fakt: NIZAM dan haqiqiy soatlar

Farq + status: 'Byudjet ichida' / 'Chegarada' / 'Oshgan'

## 6-bosqich: Boshqa kuzatuvlar

Xodimlar KPI — kim ko'p ishlayapti, kim band, kim bo'sh

Cash Flow — kelayotgan pul vs ketayotgan pul

Oldi-Berdi — kreditorlik/debitorlik holati

Dashboard — yuqoridan to'liq panorama

## 7-bosqich: Hisobotlar

Har sahifaning yuqori-o'ng burchagida Excel tugmasi → o'sha sahifaning ma'lumotini xlsx ga eksport qiladi (endi ?sheet= orqali to'g'ri sahifa ochiladi).

Print tugmasi — sahifani brauzer orqali chop etish.

# Xulosa

| Aspekt | Baho |
| --- | --- |
| Maqsad | Aniq — arxitektura firmasining ABC moliyaviy tizimi |
| Foydalanuvchi | Mizan Architecture (1 firma, lokal foydalanish) |
| Asosiy qiymat | Real soat narxini hisoblash → loyiha narxini to'g'ri qo'yish |
| Texnologiya | Flask + SQLite, sodda va keng tarqalgan |
| NIZAM integratsiya | Avtomatik xodim mapping + soat parsing |
| Tillar (i18n) | UZ (asosiy), EN, RU (qisman, /loans to'liq tarjima qilingan) |
| Xavfsizlik | Lokal-only (127.0.0.1), login yo'q — tarmoq risk past |
| CFO-Audit v4.0 | 8 ta kritik formula xato tuzatilgan (FX, utilization, admin, cash flow, KPI, earned revenue) |
| Hozirgi holat | Stable, 14 regression test, 1 KRITIK XSS qoldi |

# Eng muhim ish jarayoni (1 daqiqada)

Settings → Maosh → Texnika/Litsenziya → Overhead   (1 marta sozlash)
                          ↓
            NIZAM xlsx Import                    (har oy)
                          ↓
                Soat narxi                       (avtomatik hisoblanadi)
                          ↓
            Pricing Engine                       (yangi loyiha narxi)
                          ↓
          Proekt Byudjet                         (Plan vs Fakt kuzatuv)
                          ↓
            Dashboard + KPI                      (umumiy holat)